PARQUE CENTRAL DE SANTIAGO

Estado del proyecto

Qué está construido y en línea, qué falta para cerrar la fase actual, y de quién depende cada cosa pendiente.

Ureña Limited Partners · Septiembre de 2026

# Contenido

## 1. Dónde estamos

Las diez secciones que la propuesta original definió para la Fase 1 están construidas y publicadas. Además hay *seis páginas y un panel administrativo completo* que no estaban contemplados, y tres funcionalidades que en la propuesta figuraban como Fase 2 y ya están hechas: reservas, donaciones y gestión de usuarios.

*Lo que falta para cerrar no es desarrollo.* Es contenido que el Parque todavía no ha enviado, decisiones que solo el Parque puede tomar, y dos trámites externos.

| Frente | Estado |
| --- | --- |
| Secciones de la propuesta original | Las 10, construidas y publicadas |
| Entregado además de lo pedido | 6 páginas y un panel de 22 pantallas |
| Reservas de espacios | Funcionando, a falta de confirmar listas |
| Donaciones | Funcionando, a falta de las cuentas bancarias |
| Usuarios y roles | Funcionando, con una sola cuenta creada |
| Correo saliente | Funcionando, pero desde una cuenta personal |
| Pago con tarjeta | Bloqueado por la afiliación con la pasarela |
| Dominio propio | Pendiente por decisión del equipo de desarrollo |

## 2. Qué hay construido

### 2.1 El sitio público

Dieciocho páginas. El detalle de cada una está en el documento "El sitio web, sección por sección".

| Bloque | Páginas |
| --- | --- |
| Portada | Inicio |
| El Parque | Historia · Misión, visión y valores · Junta Directiva · Personal técnico · Reglamento |
| Qué hay | Instalaciones y servicios · Programas · Galería · Mapa · Actividades |
| Gestiones | Reserva de espacios · Donaciones · Apóyanos |
| Institucional | Transparencia · Blog |
| Contacto | Contacto · Sugerencias |

### 2.2 El panel administrativo

Veintidós secciones con tabla, repartidas en siete grupos, más los textos sueltos y las fotos de encabezado. El equipo del Parque cambia desde ahí prácticamente todo lo que se ve, sin tocar código ni depender de nosotros.

### 2.3 Lo que el Parque recibe

Cuatro formularios con su bandeja en el panel: contacto, sugerencias, solicitudes de reserva y aportes. Todo lo que llega se guarda aunque el correo falle.

## 3. Contenido cargado hoy

| Sección | Registros |
| --- | --- |
| Instalaciones | 20 |
| Junta Directiva | 19 |
| Aliados y patrocinadores | 19 |
| Galería | 15 |
| Hitos de la historia | 14 |
| Actividades | 13 |
| Tipos de actividad | 13 |
| Espacios reservables | 12 |
| Normas del reglamento | 12 |
| Valores institucionales | 8 |
| Motivos de rechazo de aportes | 8 |
| Puntos del mapa | 8 |
| Personal técnico | 6 |
| Programas y servicios | 6 |
| Cifras del inicio | 5 |
| Formas de aportar | 4 |
| Plantillas de correo | 4 |
| Pasos de reserva | 3 |
| Documentos financieros | 2 |
| Formas de apoyo | 2 |
| Publicaciones del blog | 1 |
| Usuarios del panel | 1 |
| *Cuentas bancarias* | *0* |

Además, 37 textos sueltos en 9 grupos y 19 fotos de encabezado.

## 4. Lo que falta, por responsable

### 4.1 Del Parque — contenido y decisiones

| Qué | Por qué importa | Urgencia |
| --- | --- | --- |
| *Cargar las cuentas bancarias* | Sin ellas, la página de Donaciones no ofrece ninguna forma de dar dinero. Se resuelve en cinco minutos desde el panel | *Alta* |
| *Confirmar los tipos de actividad permitidos* | La lista de 13 es un borrador nuestro, y el sistema ya la aplica: lo que no está en ella no se puede solicitar | *Alta* |
| *Confirmar cuáles espacios se cobran* | Los 12 están marcados con costo por suposición nuestra | *Alta* |
| *Revisar con su asesor legal el umbral y los motivos de rechazo* | Desde qué monto hay que identificar a quien aporta (hoy RD$ 25,000) y qué motivos de rechazo son válidos. Ambos son borrador nuestro | *Alta* |
| *Crear las cuentas del equipo* | Hoy existe una sola, compartida. Con cuentas propias queda registro de quién cambió qué | Media |
| Fotografías pendientes | Canchas, kioscos, entrada, inauguración, vista aérea y las instalaciones nuevas | Media |
| Reescribir los pasos de reserva | Dicen que hay que llamar; describen el proceso anterior al formulario | Media |
| Revisar el hito de 2018 | Dice "Constitución del Patronato" y el sitio ya afirma que existe desde 2001 | Media |
| Los nombres de los dos diputados | Sus tarjetas dicen "Representante por designar" | Media |
| Publicar qué actividades no se permiten, en el Reglamento | Hoy esa regla no está escrita en ninguna de las 12 normas | Media |
| Contenido para el blog | Hay una sola publicación | Baja |

### 4.2 Bloqueado por trámites

- *Correo desde una cuenta del Parque. Hoy el sitio manda correo desde una cuenta personal del equipo de desarrollo. Funciona, pero no tiene respaldo institucional. Ver el documento "El correo del sitio"*.

- *Pago con tarjeta. Requiere afiliación con AZUL o equivalente. Ver el documento "Cómo recibir donaciones en línea"*.

- *Dominio propio.* Por decisión del equipo de desarrollo no se conecta hasta terminar la fase de desarrollo.

### 4.3 De nuestra parte

- Integrar la pasarela de pago, cuando la afiliación esté.

- Respaldo automático de la base de datos. Hoy existe el procedimiento, pero se ejecuta a mano.

## 5. Riesgos que conviene tener presentes

*Todo el modelo de reservas y donaciones se sostiene sobre el correo.* Quien solicita no sabe si tiene el espacio hasta que le llega la respuesta. El envío está funcionando y verificado, pero sale desde una cuenta personal: moverlo a una del Parque es lo que le da respaldo institucional.

*Las listas sembradas ya se aplican de verdad.* Los tipos de actividad, los motivos de rechazo y el umbral de identificación no son adorno: el sistema los usa para permitir o impedir cosas. Mientras sean borrador nuestro, el sitio está aplicando criterios que el Parque no ha confirmado.

*Una sola cuenta de acceso.* Si varias personas van a cargar contenido, conviene crear sus cuentas antes de empezar, no después: es lo que permite saber quién hizo qué.

## 6. Los documentos del proyecto

| Documento | Para qué | Estado |
| --- | --- | --- |
| *Estado del proyecto* | Este. Qué hay, qué falta y de quién depende | Vigente |
| *El sitio web, sección por sección* | Qué contiene cada página y desde dónde se administra | Vigente |
| *Guía del panel administrativo* | Cómo se usa el panel, pantalla por pantalla | Vigente |
| *Cómo recibir donaciones en línea* | Pasarela de pago frente a transferencia: ventajas, costos y recomendación | Vigente |
| *El correo del sitio* | Por qué el correo sale desde una cuenta personal y cómo corregirlo | Vigente |
| Reserva de espacios y donaciones en línea (agosto) | Proponía ambas funcionalidades | *Sustituido*: ya están construidas |
| Clave de aplicación para el correo (agosto) | Pedía una clave de Gmail para SMTP | *Sustituido*: SMTP está bloqueado en el servidor |